**АДМИИСТРАЦИЯ СТАРОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.12.2021г. № 46

с. Старая Чигла

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» за 2020 год,

В соответствии с постановлением администрации Старочигольского сельского поселения от 01.10.2013 года № 13 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Старочигольского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» за 2020 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Старочигольского сельского поселения в сети интернет.

Глава Старочигольского

сельского поселения О.В.Блинова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Старочигольского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 46

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» | Администрация Старочигольского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Увеличение доли дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия:  - соединяющие населенные пункты, а также межселенные территории, не имеющие между собой круглогодичной связи;  - проходящие по маршрутам школьного и общественного транспорта;  - обеспечивающие связь с объектами социального значения.  Поддержание в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Обеспечение транспортной доступности до населенных пунктов, а также круглогодичную связь между населёнными пунктами. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Старочигольского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 46

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» | Всего | 668.9 | 000 | 000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 668.3 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 0.6 | 0000 | 0000 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |